Sistema de Guia de Programação

Project Plan

# Introduction

Planejamento do sistema de cadastro de guia de programação web de uma emissora, onde os programas serão cadastrados através de nome, gênero, e dias/horários em que são exibidos.

# Project organization

Os membros do projeto são:

- Gerente de Projetos: Farha Atbai. Gerencia o projeto, verifica os diagramas, elabora o planejamento.

- Analista: Farha Atbai/Gabriel Alexander. Define requisito e desenvolve os diagramas.

- Desenvolvedor: Gabriel Alexander. Desenvolver o sistema, garantir boa usabilidade, entregar no prazo e prestar suporte conforme a necessidade.

# Project practices and measurements

A equipe do projeto utilizará o OpenUP adaptado para abordar o desenvolvimento de conteúdo.

Backlog do projeto: mostra o progresso em relação ao total do que deve ser feito no projeto.

Backlog da iteração: mostra o progresso em relação ao trabalho destinado a iteração atual.

Os testes serão efetuados pelo cliente após a entrega do sistema.

# Project milestones and objectives

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iteration** | **Primary objectives** (risks and use case scenarios) | **Scheduled start or milestone** | **Target velocity** |
| I1 | Objetivos   1. Documentação de Plano de Projeto, Visão e Estrutura de Design. | 10/12/2012-  14/12/2012 | 8 horas semana |
| I2 | Objetivos   1. Desenvolver ambos os casos de uso 2. Desenvolver os diagramas classes e de sequência 3. Codificação dos casos de uso | 03/12/2012 - 09/12/2012 | 10 horas semana |

# Deployment

Como é um sistema web apenas bastaria o funcionário acessar a página após receber seu acesso com seu log in e já começar a atualizar os programas.

# Lessons learned

Entre as lições aprendidas podemos citar: relação dos diagramas de classes e o diagrama de sequência, trabalhar em equipe, aprender a observar os requisitos necessários para um sistema informatizado e designamos o tipo de perfil que que cada um se enquadra melhor.